# Projeto: Pixel Art Creator / Gerador de Guia de Bordado em Ponto Cruz

| nome | Pixel Art Creator / Gerador de Guia de Ponto Cruz |
| --- | --- |
| status | Em andamento — v0.9.3 aguardando avaliação do fluxo de matriz artística via Chat |
| criado_em | 06 de outubro de 2026 |
| ultima_atualizacao | 16 de outubro de 2026 |

Este arquivo funciona como o ponto central de contexto do projeto. Deve conter informações suficientes para compreender e retomar o desenvolvimento sem depender exclusivamente de conversas anteriores.

# 1. Resumo

O projeto passa a ter como objetivo principal transformar uma imagem de referência em um gráfico utilizável de bordado em ponto cruz. A Pixel Art é tratada como uma base artística intermediária; o produto final é uma matriz de pontos com dimensões conhecidas, uma cor sólida por célula, paleta limitada, códigos/símbolos e legenda.

# 2. Objetivo

Criar um único aplicativo capaz de receber uma base artística gerada no ChatGPT por prompt padrão e convertê-la em um guia técnico de ponto cruz. O sistema deve controlar quantidade de linhas/colunas, paleta de cores, edição célula a célula, geração de grade/códigos/legenda e exportação pronta para uso.

# 3. Contexto

O projeto começou como um conversor de imagens para Pixel Art, mas os exemplos de referência deixaram claro que a necessidade final é um gráfico de bordado. A geração artística permanece no ChatGPT, sem API. O aplicativo local assume toda a etapa determinística: enquadramento, matriz de pontos, limitação de cores, limpeza, edição e geração do guia.

# 4. Escopo

Incluído no projeto:

Importação da base artística gerada/aprovada no ChatGPT.

Prompts oficiais para geração da base ilustrada no ChatGPT, nas versões sem contorno e com contorno.

Definição da grade de bordado: presets 50×50, 75×75 e 100×100, além de tamanho personalizado.

Suporte planejado a matrizes retangulares, trava de proporção e modos de enquadramento.

Conversão determinística para matriz de pontos: 1 célula = 1 ponto, com uma única cor sólida por célula.

Simplificação para um limite máximo de cores configurável, de até 50 cores.

Áreas e cores essenciais mantidas como ferramentas avançadas/opcionais para proteger cores importantes.

Edição manual por célula lógica e limpeza futura de pontos isolados.

Geração de grade, códigos/símbolos, legenda, contagem de pontos e gráfico final de ponto cruz.

Exportação técnica e PDF pronto para impressão como prioridade do novo fluxo.

# 5. Estado atual

Status: v0.9 executável aguardando avaliação. O novo fluxo de guia de ponto cruz já está implementado com grade variável, enquadramento, matriz bordável, paleta configurável, edição, gráfico e exportação.

## O que já foi feito

Seletor de áreas/paleta desenvolvido e evoluído até pixel_art_palette_selector_v0_6_1.

Editor manual desenvolvido e aprovado na versão pixel_art_manual_editor_v0_1_4.

Pattern Generator desenvolvido e aprovado na versão pixel_art_pattern_generator_v0_1.

Testes de escala 50×50 e 100×100; 100×100 foi aprovada como padrão.

Testes com 35 e 50 cores; 50 é o limite/base inicial, com possibilidade de reduzir manualmente a paleta final.

Estrutura do sistema unificado v0.1 criada.

Backlog e template central de documentação criados.

## O que já funciona

Importação da Pixel Art como primeira etapa do fluxo atual.

Navegação por 7 etapas, menu recolhível e checkpoints de aprovação.

Salvamento/abertura do estado em .pixelart.json com persistência das etapas integradas.

Fluxo principal integrado: áreas/paletas, matriz 100×100, simplificação, edição manual, molde/legenda e exportação.

## Pendências e prioridades atuais

Validar tamanho/enquadramento em imagens reais e ajustar a experiência conforme feedback.

Gerar PDF de ponto cruz pronto para impressão.

Adicionar futuramente limpeza assistida de pontos isolados.

Avaliar futuramente mapeamento para catálogos de linhas reais (DMC/Anchor).

Revisar portabilidade/reabertura de projetos após os testes da v0.9.

Manter testes de regressão para grades 50×50, 100×100 e retangulares.

Priorizar correções encontradas na avaliação da v0.9 antes de novas funcionalidades.

# 6. Tecnologias, ferramentas e recursos

| Item | Utilização no projeto |
| --- | --- |
| Python | Lógica principal do aplicativo e processamento das imagens. |
| PySide6 | Interface gráfica desktop. |
| Pillow | Leitura, geração e exportação de imagens. |
| NumPy | Manipulação da matriz de pixels. |
| scikit-image | Conversões/medidas de cor usadas no módulo de paleta. |
| IA de geração de imagem | Geração artística feita no ChatGPT; o aplicativo fornece prompts oficiais e recebe a Pixel Art já aprovada. |
| JSON / TXT / CSV | Persistência e exportação de paletas, legendas e estado. |

# 7. Estrutura do projeto

Estrutura atual de referência em D:\Pixel Art:

01.Criação pixel art — versões antigas de pixelização clássica; etapa substituída conceitualmente por IA.

02.Paleta de cores — versões do seletor de paleta; referência principal v0_6_1.

03.Editor manual — editor aprovado; referência v0_1_4.

04.Molde e acabamento — Pattern Generator aprovado; referência v0_1.

Imagens — referências, testes e comparativos.

pixel_art_algorithm_lab — laboratório de métodos de pixelização.

Sistema unificado — nova aplicação que integrará todas as etapas.

# 8. Requisitos

## Requisitos obrigatórios

Grade de bordado configurável; 50×50, 75×75 e 100×100 são presets, não tamanhos obrigatórios.

Paleta final com limite máximo configurável de até 50 cores; não é obrigatório usar todas as 50.

Uma cor sólida por célula; cada célula representa exatamente um ponto de bordado.

Cores essenciais podem ser protegidas, mas a seleção de áreas/essenciais não deve ser obrigatória no fluxo básico.

Não usar dithering aleatório na matriz de bordado.

Evitar interpolação visual na matriz técnica; grade e preview não podem alterar as cores das células.

Permitir edição manual célula a célula e zoom/pan.

Manter checkpoints de aprovação entre transformações importantes.

Grade visual, códigos e números são camadas de apresentação e não fazem parte da matriz técnica.

A geração artística deve ser feita no ChatGPT por prompt padrão, sem API no aplicativo.

## Requisitos desejáveis

Projeto portátil e reabertura no ponto salvo.

Avisos antes de invalidar etapas posteriores.

PDF/molde pronto para impressão.

Detecção/sugestão de correção para grandes blocos sólidos.

# 9. Restrições

Não tratar a imagem artística gerada pela IA como gráfico final: ela é apenas a base para conversão.

Não exigir que a IA entregue exatamente 50×50 ou 100×100; o sistema é responsável pela grade exata.

Não permitir mescla de cores dentro de uma célula lógica do bordado.

Não depender de API paga para geração da base artística.

# 10. Regras específicas do projeto

Antes de uma mudança estrutural importante, explicar a proposta e o motivo.

Alterações relevantes devem ser validadas pela usuária.

Atualizar BACKLOG.md e este template após evoluções importantes.

Manter histórico das decisões que alterem o fluxo, escala, paleta ou arquitetura.

Não apagar dados ou invalidar etapas silenciosamente.

# 11. Decisões importantes

| Data | Decisão | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 04/10/2026 | Adotar matriz lógica 100×100. | 50×50 perdeu detalhes perceptíveis. |
| 04/10/2026 | Adotar simplificação padrão de 50 cores. | 50 cores apresentou qualidade superior à versão de 35. |
| 04/10/2026 | Manter edição manual após simplificação. | Permite corrigir blocos sólidos e detalhes localizados. |
| 04/10/2026 | Usar grade como camada visual. | A grade melhora a leitura da Pixel Art sem alterar a matriz/paleta. |
| 06/10/2026 | Unificar todas as etapas em um único aplicativo. | Reduz troca entre programas e permite estado compartilhado. |
| 06/10/2026 | Manter backlog + template atualizados. | Garantir continuidade e documentação da evolução. |
| 15/10/2026 | Reformular o objetivo para geração de gráfico de ponto cruz. | Os exemplos de referência mostram que a Pixel Art é apenas uma base intermediária; o produto final precisa ser uma grade bordável. |
| 15/10/2026 | Manter IA fora do aplicativo e orientada por prompt padrão. | Evitar API paga e separar claramente geração artística de processamento técnico. |
| 15/10/2026 | Tornar tamanho e limite de cores configuráveis. | Diferentes bordados exigem diferentes dimensões e quantidades de fios. |

# 12. Preferências específicas para este projeto

Desenvolver de forma incremental, validando um módulo/versão por vez.

Explicar o que mudou e por quê.

Preservar as decisões já aprovadas até que exista motivo claro para revisá-las.

Quando houver oportunidade de melhoria relevante, apresentar a sugestão antes de incorporá-la como decisão definitiva.

# 13. Problemas conhecidos

## Grandes blocos sólidos após simplificação

Descrição: regiões 4-conectadas muito grandes de uma mesma cor podem reduzir volume e textura.

Impacto: algumas áreas parecem chapadas mesmo usando 50 cores.

Situação atual: contornado pela edição manual; melhoria automática permanece no backlog.

Solução futura possível: detectar componentes grandes e recuperar nuances da própria paleta guiadas pela matriz anterior à simplificação.

## Preview ampliado x matriz técnica

Descrição: previews 800×800 podem representar uma grade lógica 100×100.

Situação atual: resolvido no editor v0.1.4 com exportação específica da matriz técnica real 100×100.

# 14. Próximos passos

Testar a v0.9 com bases reais em 50×50, 100×100 e ao menos uma grade retangular/intermediária.

Avaliar legibilidade da matriz, redução de cores e gráfico final como guia de bordado.

Executar teste de regressão do fluxo completo com dimensões variáveis.

Revisar portabilidade de caminhos e reabertura de projetos após o primeiro ciclo de testes.

Planejar o PDF pronto para impressão após a aprovação da v0.9.

# 15. Referências e materiais relacionados

02.Paleta de cores/pixel_art_palette_selector_v0_6_1

03.Editor manual/pixel_art_manual_editor_v0_1_4

04.Molde e acabamento/pixel_art_pattern_generator_v0_1

Imagens/Comparativo imagem vs pixel

Imagens/Imagens teste escala + paleta

pixel_art_algorithm_lab

docs/BACKLOG.md

# 16. Histórico importante

| Data | Alteração ou acontecimento |
| --- | --- |
| 04/10/2026 | Validados os padrões 100×100 e 50 cores; necessidade de edição manual consolidada. |
| 04/10/2026 | Editor manual aprovado após evolução até v0.1.4. |
| 04/10/2026 | Pattern Generator aprovado na v0.1. |
| 06/10/2026 | Decisão de abandonar a migração para Codex e continuar a unificação diretamente com ChatGPT. |
| 06/10/2026 | Criada a estrutura unificada v0.1. |
| 06/10/2026 | Criados backlog oficial e template central do projeto. |
| 15/10/2026 | Projeto reformulado oficialmente para um gerador de guia de bordado em ponto cruz; criada especificação v0.9 e novo plano de implementação. |

## Ponto de retomada histórico — v0.1/v0.2

Última atualização: 06/10/2026

Última atividade realizada: criação da v0.1 estrutural do sistema unificado e da documentação oficial.

Onde parei: v0.2 pronta para avaliação da usuária.

Próxima ação recomendada: receber a avaliação da v0.2; depois iniciar a integração da matriz lógica 100×100.

Observações para retomar: não iniciar a próxima integração antes de registrar o feedback da v0.2.

# 17. Observações

Este documento deve ser atualizado junto com o BACKLOG.md sempre que houver uma decisão, nova funcionalidade importante, mudança de status, problema relevante ou avanço de versão.

Orientações para assistentes de IA:

Considere este arquivo como ponto de entrada principal para compreender o projeto.

Consulte o BACKLOG.md para atividades futuras e status.

Considere datas, versões e decisões aprovadas para identificar a informação mais atual.

Não trate ideias de backlog como decisões definitivas.

Não invente informações para preencher lacunas.

Preserve módulos já aprovados e evite regressões.

## Atualização de versão — v0.2

A estrutura da v0.1 foi avaliada e aprovada. A v0.2 integra os módulos de Áreas e Paletas e Cores Essenciais ao sistema unificado, reaproveitando a lógica validada do pixel_art_palette_selector_v0_6_1.

Máscaras e áreas nomeadas.

Paleta agrupada por área.

Hover de área e de cor.

Seleção de essenciais por cartão ou clique na imagem.

Contador por área, total bruto e total de RGBs únicos.

Exportações JSON, CSV e TXT.

Persistência de máscaras/paletas/seleções no arquivo .pixelart.json.

## Correção v0.2.1 — preview de imagem

Durante a avaliação da v0.2 foi identificado que imagens verticais podiam aparecer cortadas no preview da etapa de Pixel Art. O arquivo original permanecia íntegro; o problema era exclusivamente de apresentação.

A correção substituiu a exibição baseada em QLabel/setPixmap por um componente que desenha a imagem com QPainter, preservando proporção e encaixando a imagem inteira dentro da área disponível.

## Correção v0.2.2 — canvas das etapas 3 e 4

Durante a avaliação da v0.2.1 foi identificado que a imagem podia parecer cortada nas etapas Áreas e paletas e Cores essenciais. O arquivo e as máscaras continuavam íntegros; o problema era de layout: o MaskCanvas tinha altura mínima grande demais e podia ficar parcialmente escondido pelo rodapé.

A correção reduziu o tamanho mínimo obrigatório do canvas e definiu política expansível, permitindo que a área de edição se adapte ao espaço disponível e mantenha a imagem inteira visível com proporção preservada.

## Melhorias de usabilidade — v0.2.3

Na avaliação da etapa 3, a imagem inteira passou a caber no canvas, mas ficou pequena para selecionar detalhes; também foram identificados rótulos de botões cortados.

Zoom por roda do mouse e botões +/−.

Pan por botão do meio ou Shift + arrastar.

Botão Ajustar para retornar ao enquadramento completo.

Máscaras permanecem sincronizadas às coordenadas reais durante zoom/pan.

Rótulos visíveis encurtados e tooltips com a ação completa.

## Atualização de direção — v0.2.4

Após avaliar a integração inicial de paletas, foi decidido reduzir a fragmentação visual do fluxo: criação de áreas, análise das paletas e seleção/revisão de cores essenciais passam a ocorrer na mesma etapa.

As antigas etapas 3 (Áreas e paletas) e 4 (Cores essenciais) foram unificadas.

Foi aprovada a opção de menu lateral recolhível para liberar espaço útil da aplicação.

Foi criada uma visão consolidada com todos os RGBs essenciais únicos, sem separação por área.

As cores consolidadas são ordenadas para aproximar tons visualmente semelhantes.

A interface mostra a essencial mais próxima e a distância ΔE para ajudar a detectar redundâncias.

Um RGB pode ser removido do conjunto essencial diretamente na visão consolidada.

O zoom foi redesenhado para usar a posição do cursor como âncora e permitir pan real pela imagem ampliada.

Fluxo atual de etapas: 1. Imagem → 2. Pixel Art IA → 3. Áreas, paletas e cores essenciais → 4. Matriz 100×100 → 5. Simplificação 50 cores → 6. Edição manual → 7. Molde e legenda → 8. Exportar.

## Ponto de retomada — 13/10/2026

Última atividade: desenvolvimento da v0.2.4 com revisão consolidada de essenciais, zoom/pan redesenhado e menu lateral recolhível.

Próxima ação: avaliação da v0.2.4 pela usuária. Se aprovada, a próxima integração prevista é a matriz lógica 100×100.

## Ajuste de layout — v0.2.5

Na avaliação da v0.2.4, foi identificado que a etapa 3 ainda dedicava espaço vertical demais ao cabeçalho e aos controles. Isso diminuía a imagem, apesar de ela ser o principal elemento de trabalho para seleção das áreas.

A referência visual voltou a ser o pixel_art_palette_selector_v0_6.

Imagem e paletas devem ocupar aproximadamente metade da largura cada.

O cabeçalho da etapa foi reduzido.

Os controles foram reunidos em uma única barra compacta.

As exportações foram movidas para o cabeçalho do painel direito.

Instruções longas foram retiradas da área principal e mantidas em tooltips.

O zoom passa a ser recurso de precisão, não solução para uma imagem pequena.

## Ponto de retomada — v0.2.5

Próxima ação: avaliar se o novo layout devolve à imagem o tamanho necessário para seleção confortável das áreas e se a divisão imagem/paletas está próxima do comportamento aprovado na aplicação antiga.

## Integração da Matriz 100×100 — v0.3

A etapa 4 foi integrada ao sistema unificado. Ela converte a Pixel Art aprovada em uma matriz lógica real de 100×100 antes de qualquer simplificação para 50 cores.

A imagem inteira é dividida em 10.000 regiões correspondentes às células da matriz.

A mediana local é usada somente como referência para escolher uma cor representativa.

A cor final de cada célula é sempre um RGB que existe realmente dentro da região de origem.

Não há interpolação e não é criado um RGB médio artificial.

Pixel Art e matriz são apresentadas lado a lado para validação.

A grade é opcional e exclusivamente visual.

A matriz técnica pode ser exportada como PNG real 100×100.

A matriz também é persistida dentro do arquivo de projeto.

## Ponto de retomada — v0.3

Próxima ação: a usuária deve avaliar visualmente a matriz 100×100 e confirmar se o enquadramento mantém a qualidade esperada. Após aprovação, a próxima integração será a simplificação padrão para 50 cores com proteção das cores essenciais.

## Checkpoint — Matriz 100×100 aprovada

A v0.3 foi aprovada para continuidade. A matriz lógica 100×100 passa a ser a fonte técnica para a etapa seguinte.

## Integração da simplificação para 50 cores — v0.4

A etapa 5 passa a gerar a paleta final de 50 cores sem alterar a geometria da matriz.

Cores essenciais únicas entram primeiro e permanecem com RGB exato.

As vagas restantes são preenchidas por RGBs reais existentes na matriz 100×100.

A escolha complementar busca diversidade cromática em Lab sem ignorar frequência.

Cada célula da matriz é remapeada para a cor final mais próxima em Lab.

Não é aplicado dithering.

Essenciais que não aparecem naturalmente são forçadas preferencialmente dentro da área onde foram selecionadas.

A etapa só pode ser aprovada com exatamente 50 cores e todas as essenciais presentes.

## Ponto de retomada — v0.4

Próxima ação: avaliar visualmente a simplificação de 50 cores e confirmar se as cores essenciais e a qualidade geral foram preservadas. Após aprovação, integrar o editor manual v0.1.4 ao sistema unificado.

## Checkpoint — Simplificação de 50 cores aprovada

A v0.4 foi aprovada para continuidade. A matriz simplificada passa a ser a entrada oficial da edição manual.

## Integração do Editor Manual — v0.5

A etapa 6 incorpora a lógica validada no pixel_art_manual_editor_v0_1_4 diretamente no sistema unificado.

Clique pinta a célula lógica 100×100 inteira.

Arrastar pinta várias células.

Clique direito funciona como conta-gotas.

Desfazer/refazer e grade opcional permanecem disponíveis.

Hover da paleta destaca as células correspondentes.

Somente as 50 cores finais podem ser usadas.

Essenciais são agrupadas pelas áreas de origem; complementares ficam em grupo próprio.

A edição é persistida no arquivo do projeto.

Exportações: matriz técnica 100×100, preview ampliado e versão com grade.

A assinatura da simplificação foi corrigida para SHA-256 estável.

## Ponto de retomada — v0.5

Próxima ação: avaliar o Editor Manual integrado. Após aprovação, integrar o Pattern Generator na etapa Molde e Legenda.

## Checkpoint — v0.5 aprovada

A integração do Editor Manual foi aprovada. Como melhoria adicional, foi solicitado padronizar o recurso de zoom nas duas etapas que exigem trabalho visual de precisão.

## Melhoria de navegação — v0.5.1

A seleção de áreas mantém zoom/pan como comportamento oficial.

A edição manual passa a ter zoom pela roda do mouse e botões +/−.

O zoom da edição manual é ancorado na posição do cursor.

Pan disponível pelo botão do meio ou Shift + arrastar.

Botão Ajustar retorna à visualização completa.

Zoom e pan não alteram coordenadas das máscaras ou das células 100×100.

## Ponto de retomada — v0.5.1

Próxima ação: validar o zoom/pan na edição manual. Após aprovação, seguir para a integração da etapa Molde e Legenda com base no Pattern Generator aprovado.

## Checkpoint — v0.5.1 aprovada

A melhoria de zoom/pan foi aprovada. O próximo ajuste solicitado concentra-se na experiência de refinamento da paleta da etapa de simplificação.

## Melhoria da simplificação — v0.5.2

A paleta final da etapa 5 passa a ser mostrada com cores parecidas próximas entre si.

Cores essenciais permanecem protegidas e identificadas com estrela.

Cores complementares podem ser marcadas para remoção diretamente na paleta.

Após a marcação, o sistema recria a paleta final mantendo 50 cores.

As vagas liberadas são preenchidas por novas cores mais distintas da matriz 100×100.

A estrutura da pixel art 100×100 permanece intacta durante esse processo.

## Ponto de retomada — v0.5.2

Próxima ação: validar a nova dinâmica de remoção/recriação da paleta final. Após aprovação, seguir para a integração da etapa Molde e Legenda.

## Correção da paleta simplificada — v0.5.3

Na v0.5.2, a imagem simplificada podia ser gerada enquanto o painel da paleta permanecia vazio. A v0.5.3 corrige especificamente esse fluxo.

Componente visual da paleta refeito com controles Qt nativos.

As 50 cores continuam ordenadas por similaridade visual.

Cores complementares podem ser marcadas para remoção.

Cores essenciais continuam protegidas.

Cores removidas ficam excluídas das candidatas ao preenchimento da nova paleta.

Falhas de renderização da paleta agora geram mensagem explícita em vez de deixar estado parcial.

## Ponto de retomada — v0.5.3

Próxima ação: validar se a paleta aparece imediatamente após gerar as 50 cores e se o fluxo de marcar, remover e recriar funciona corretamente.

## Checkpoint — v0.5.3 aprovada

A correção da paleta da simplificação foi aprovada. O fluxo avança para a integração do módulo de Molde e Legenda.

## Integração do Pattern Generator — v0.6

A etapa 7 incorpora o comportamento aprovado no pixel_art_pattern_generator_v0_1 diretamente no sistema unificado.

A matriz final 100×100 é carregada automaticamente da edição manual; na ausência de edição persistida, é usada a simplificação aprovada.

As cores recebem códigos A…Z, Aa, Ab… em ordem estável de frequência.

Cada célula do molde exibe o código correspondente à sua cor.

Linhas e colunas são numeradas de 1 a 100.

A interface apresenta o preview do molde e uma tabela completa da legenda.

A legenda contém código, amostra, HEX, RGB, número de células e percentual.

Exportações da etapa: PNG do molde, PNG da legenda, JSON, CSV e TXT.

O resultado é vinculado à assinatura da matriz final e é invalidado se uma etapa anterior mudar.

## Ponto de retomada — v0.6

Próxima ação: avaliar a integração do Molde e Legenda. Após aprovação, integrar a etapa 8 — Central de Exportação, reunindo as saídas finais do projeto.

## Checkpoint — v0.6 aprovada

A etapa Molde e Legenda foi aprovada. O fluxo principal avança para a última etapa: Central de Exportação.

## Central de Exportação — v0.7

Exportação em pasta única, escolhida pela usuária.

Seleção individual dos arquivos ou ação Exportar tudo.

Matriz técnica 100×100.

Preview ampliado 800×800.

Imagem com grade visual.

Molde codificado.

Legenda PNG.

Legenda em JSON, CSV e TXT.

Manifesto JSON da exportação.

Uso automático da edição manual quando válida; fallback para a simplificação de 50 cores.

Molde e legenda são regenerados da mesma matriz final durante a exportação para evitar divergências.

## Ponto de retomada — v0.7

Próxima ação: avaliar a Central de Exportação. Se aprovada, o fluxo principal do sistema unificado estará completo; os próximos desenvolvimentos passam a ser refinamentos e itens de backlog, incluindo PDF para impressão.

## Ajuste v0.7.1 — simplificação sem reposição automática

A etapa 5 foi ajustada para que, ao remover cores complementares da paleta simplificada, o sistema não complete novamente a paleta até 50. Em vez disso, a imagem é recriada usando somente as cores que permaneceram, mantendo as essenciais protegidas.

Botão da etapa 5 mantido como ação de aplicação da remoção sobre a paleta atual.

A paleta resultante pode ficar com menos de 50 cores.

A imagem simplificada é recalculada usando apenas a paleta remanescente.

A regra de aprovação da etapa 5 agora aceita resultados com até 50 cores, desde que todas as essenciais permaneçam presentes.

Etapas posteriores passam a tratar a origem como simplificação final, sem assumir exatamente 50 cores.

## Ponto de retomada — v0.7.1

Próxima ação: avaliar o novo comportamento da etapa de simplificação. Se aprovado, a regra de descarte manual de cores da paleta será considerada fechada e o projeto seguirá apenas com refinamentos futuros.

## Checkpoint — v0.7.1 aprovada

A lógica de descarte manual de cores sem reposição automática até 50 foi aprovada.

## Integração da geração de Pixel Art por IA — v0.8

A etapa 2 passa a transformar diretamente a imagem original aprovada em Pixel Art usando a API de imagens, mantendo a importação manual como alternativa.

Geração usa automaticamente a imagem aprovada na etapa 1 como referência.

Botões Gerar Pixel Art e Gerar novamente.

Campo de instruções adicionais sem substituir o prompt mestre do projeto.

Modelos GPT Image 2.5 Sunburst e Flare disponíveis na interface.

Controles de qualidade e formato/tamanho.

Resultado precisa ser revisado e aprovado antes do avanço.

Histórico de gerações armazenado no projeto sem registrar a chave da API.

OPENAI_API_KEY é lida exclusivamente do ambiente.

Importar pronta permanece disponível como fallback.

## Ponto de retomada — v0.8

Próxima ação: testar a geração direta em uma imagem real, avaliar fidelidade artística, regeneração e instruções adicionais. Após aprovação, definir o próximo refinamento do backlog.

## Mudança de direção — v0.8.1

A geração direta por API foi removida. O motivo é a cobrança separada da API em relação à assinatura do ChatGPT. O sistema local passa a começar pela Pixel Art já gerada e aprovada no ChatGPT.

Removidos botões de geração por API.

Removida dependência do SDK openai.

Removida necessidade de OPENAI_API_KEY.

Antigas etapas Imagem e Pixel Art IA foram consolidadas em Importar Pixel Art.

Fluxo principal passa de 8 para 7 etapas.

Etapa 1 contém prompt oficial sem contorno.

Etapa 1 contém prompt oficial com contorno.

Os prompts são exibidos em caixa de texto e podem ser copiados para a área de transferência.

## Diretrizes oficiais dos prompts de Pixel Art

Preservar composição, pose, proporções, silhueta e reconhecimento.

Preservar cores características, permitindo tratamento mais vivo e ilustrado.

Um único tom sólido por pixel/quadradinho; sem mescla de cores dentro do pixel.

Evitar anti-aliasing, blur, esfumaçado e gradientes suaves.

Converter gradientes em degraus/faixas de cor.

Usar sombra, meio-tom e luz perceptivelmente distintos.

Evitar muitas nuances quase idênticas.

Preservar volume e textura sem criar grandes blocos chapados desnecessários.

Não inventar pontos de luz/reflexos e evitar excesso de brilhos.

Usar textura seletiva e não ruído aleatório.

Versão sem contorno proíbe line art artificial.

Versão com contorno usa linhas seletivas e harmonizadas à paleta.

## Ponto de retomada — v0.8.1

Próxima ação: avaliar a nova primeira etapa, testar a cópia dos prompts e validar o texto das versões com e sem contorno. Após aprovação, seguir com os refinamentos restantes do backlog.

## Direção artística consolidada — v0.8.2

A comparação entre duas gerações do mesmo cachorro definiu como referência preferida a versão mais colorida e ilustrada. O objetivo deixa de ser reproduzir fotograficamente as cores e microdetalhes e passa a ser interpretar a referência como desenho em pixel art.

Manter fidelidade à composição, pose, proporções e reconhecimento.

Usar as cores da fotografia como ponto de partida, não como limite rígido.

Permitir aumento artístico de saturação, contraste, temperatura e separação entre famílias de cores.

Simplificar microdetalhes fotográficos em massas e formas gráficas.

Agrupar pelos e cabelos em mechas/blocos, evitando reprodução fio a fio.

Simplificar grama e vegetação em padrões gráficos de pixel art.

Manter um único tom sólido por pixel e evitar blur, anti-aliasing e mescla.

Não inventar brilhos ou pontos de luz.

Manter versões de prompt com e sem contorno.

## Revisão das cores essenciais — v0.8.2

A apresentação das cores essenciais consolidadas da Etapa 2 foi redesenhada para aproximar visualmente tons semelhantes, seguindo o mesmo princípio usado na paleta de simplificação.

Blocos de cor compactos em grade.

Ordenação por proximidade perceptiva em Lab.

HEX visível diretamente no bloco.

Tooltip com RGB, áreas de origem e distância ΔE da essencial mais próxima.

Resumo com quantidade de essenciais muito próximas.

Remoção da essencial pelo botão ×.

## Ponto de retomada — v0.8.2

Próxima ação: testar o novo prompt em imagens reais e avaliar a nova grade de essenciais da Etapa 2. Após aprovação, seguir com refinamentos restantes do backlog.

# REFORMULAÇÃO OFICIAL v0.9 — GUIA DE BORDADO PONTO CRUZ

Esta seção substitui conceitualmente o objetivo anterior centrado apenas em Pixel Art. O sistema passa a ser definido como um gerador de gráficos de bordado em ponto cruz.

## Objetivo final

Transformar uma imagem de referência em um gráfico realmente bordável.

Cada célula da matriz representa um ponto de bordado.

Cada célula possui uma única cor sólida.

O gráfico final possui dimensões conhecidas, paleta limitada, códigos/símbolos e legenda.

## Papel da IA

A geração artística é feita no ChatGPT por prompt padrão, nunca por API do aplicativo.

A IA cria uma base cartoon/pixel art simplificada e reconhecível.

A IA não é responsável por dimensões exatas, grade final, paleta final, símbolos ou legenda.

## Novo fluxo planejado

1. Base artística / Importação.

2. Tamanho e enquadramento do bordado.

3. Conversão para matriz bordável.

4. Paleta e simplificação.

5. Limpeza / edição manual.

6. Gráfico de ponto cruz.

7. Exportação.

## Grade e tamanho

Presets: 50×50, 75×75 e 100×100.

Permitir largura e altura personalizadas, inclusive matrizes retangulares.

Permitir trava de proporção e modos encaixar/cortar.

1 célula lógica = 1 ponto de bordado.

## Paleta

Até 50 cores, com limite máximo escolhido pela usuária.

Cores semelhantes devem ser apresentadas próximas para revisão.

Remover uma cor não deve repor automaticamente a paleta até o limite.

Áreas e cores essenciais passam a ser ferramentas opcionais/avançadas.

## Guia final

Grade por ponto, com linhas de referência mais fortes a cada 5 ou 10 células.

Numeração de linhas e colunas.

Símbolo ou código por cor/célula.

Legenda com cor, código, RGB/HEX, quantidade e percentual de pontos.

PDF pronto para impressão passa a ser prioridade.

## Evoluções futuras

Limpeza assistida de pontos isolados.

Opção de bordar ou ignorar o fundo.

Mapeamento para catálogos de linhas reais, como DMC ou Anchor.

## Ponto de retomada do planejamento — v0.9

Este era o ponto de retomada do planejamento conceitual. A implementação descrita aqui foi concluída na v0.9 executável, registrada na seção seguinte.

## Implementação executável — v0.9

A reformulação deixou de ser apenas planejamento. A v0.9 executável implementa a nova arquitetura orientada a gráficos de bordado em ponto cruz.

Nova etapa Tamanho e Enquadramento.

Presets 50×50, 75×75 e 100×100.

Grades personalizadas e retangulares entre 50 e 100 linhas/colunas.

Conversão para matriz exata com uma cor sólida por ponto.

Simplificação com limite configurável de até 50 cores.

Cores essenciais passam a ser opcionais.

Editor manual, gráfico, legenda e exportações adaptados às dimensões reais da grade.

Prompts padrão continuam sendo usados no ChatGPT; nenhuma API é utilizada.

## Ponto de retomada — v0.9 executável

Próxima ação: testar o sistema com bases reais em 50×50, 100×100 e pelo menos uma grade retangular/intermediária. Registrar feedback antes de iniciar PDF para impressão ou mapeamento de linhas.

# v0.9.1 — Testes híbridos ChatGPT + sistema

A v0.9.1 prepara três estratégias de teste para corrigir perdas de expressão e de detalhes semânticos observadas na matriz bordável e na simplificação de cores.

## Problema observado

Em 50×50, a conversão determinística perdeu brilho e distribuição adequada dos olhos, reduzindo a expressão.

Em 100×100, a matriz inicial ficou melhor, mas a simplificação de cores ainda alterou detalhes importantes dos olhos.

A proximidade matemática de RGB/Lab não é suficiente para decidir quais pequenas regiões devem sobreviver à simplificação.

## Teste 1 — Transformações artísticas via ChatGPT

Base artística, adaptação à escala e simplificação visual são feitas por prompts no ChatGPT. O sistema local fica com levantamento de paleta, edição manual, gráfico, legenda e exportação.

## Teste 2 — Geração já orientada à matriz

Antes da geração, a usuária escolhe matriz e limite de cores. O prompt enviado ao ChatGPT já inclui regras específicas para 50×50 ou 100×100 e prioriza olhos, expressão, nariz/focinho, boca/língua e acessórios.

## Teste 3 — Preservação semântica no sistema

O algoritmo local será posteriormente melhorado com regiões protegidas, pesos de importância, preservação de highlights essenciais e validação de contraste em componentes pequenos.

## Prompts oficiais preparados

50×50 — sem contorno

50×50 — com contorno

100×100 — sem contorno

100×100 — com contorno

## Prioridades visuais obrigatórias

Olhos e brilho essencial dos olhos.

Expressão.

Nariz/focinho.

Boca e língua.

Silhueta e proporções.

Acessórios e cores características.

Somente depois: textura fina e fundo.

## Ponto de retomada — v0.9.1

Executar testes reais com os quatro prompts e comparar os resultados com a matriz determinística da v0.9. Registrar qual abordagem preserva melhor olhos, expressão e distribuição de cores, com menor necessidade de ajustes manuais.

# v0.9.3 — Correção da arquitetura híbrida

A criação artística da matriz 50×50 / 100×100 deixa de ser responsabilidade principal do sistema local. O ChatGPT passa a redesenhar a base já aprovada pensando especificamente na matriz-alvo; o aplicativo faz apenas a normalização técnica da grade e as etapas de produção do gráfico.

## Fluxo oficial v0.9.3

1. Base artística + prompt inicial.

2. Matriz artística via Chat: prompt específico para dimensão, limite de cores e contorno.

3. Normalização técnica: conversão para a grade exata sem redesenho artístico.

4. Cores essenciais opcionais.

5. Paleta técnica: preservar a paleta atual quando ela já estiver dentro do limite.

6. Edição manual.

7. Gráfico e legenda.

8. Exportação.

## Decisões técnicas

Modo padrão da etapa 3: Preservação máxima por nearest-neighbor.

O método antigo baseado em mediana/medoid local permanece somente como conversão automática experimental.

A matriz artística importada do ChatGPT é a fonte das decisões sobre olhos, expressão, focinho, língua, silhueta e distribuição cromática.

Se a grade técnica já possuir quantidade de cores menor ou igual ao limite, a etapa de paleta pode preservar todas as células sem remapeamento.

Se a grade ultrapassar o limite, a recomendação principal é regenerar a matriz artística no ChatGPT; a simplificação local fica como fallback experimental.

A API continua fora do projeto; todos os prompts são copiados para uso no ChatGPT.

## Critérios de avaliação da v0.9.3

Comparar a matriz 50×50 com as versões anteriores, principalmente olhos e expressão.

Testar também 100×100 para confirmar distribuição de detalhes.

Verificar se a normalização técnica preserva melhor a imagem artística do que o método anterior.

Medir a quantidade de cores após a normalização e decidir se a regeneração via Chat é suficiente para manter o limite.

## Ponto de retomada — v0.9.3

Testar a nova etapa Matriz artística via Chat em 50×50 e 100×100. Se aprovada, manter a normalização técnica como única conversão local padrão e avançar para refinamentos da paleta e exportação.

## v0.9.4 — Grade e legenda final

A etapa final de gráfico foi concluída para converter a matriz aprovada em um guia técnico utilizável de ponto cruz.

Grade colorida com código em cada célula.

Grade para impressão em fundo branco com os mesmos códigos.

Linhas finas a cada ponto e linhas reforçadas a cada 10 pontos.

Coordenadas exibidas a cada 5 pontos.

Códigos estáveis C01, C02, C03... por cor.

Legenda com amostra visual, HEX, RGB, quantidade de pontos e percentual.

Exportações da legenda em PNG, JSON, CSV e TXT.

Central de exportação salva as duas versões do gráfico separadamente.

## Ponto de retomada — v0.9.4

Testar no Windows a legibilidade das grades 50×50 e 100×100. Após aprovação, o fluxo principal estará completo; próximos itens ficam como refinamentos de impressão, PDF e mapeamento de linhas de bordado.