# Projeto: Pixel Art Creator Unificado

| nome | Pixel Art Creator Unificado |
| --- | --- |
| status | Em andamento — v0.6 aguardando avaliação da etapa Molde e Legenda |
| criado_em | 06 de outubro de 2026 |
| ultima_atualizacao | 14 de outubro de 2026 |

Este arquivo funciona como o ponto central de contexto do projeto. Deve conter informações suficientes para compreender e retomar o desenvolvimento sem depender exclusivamente de conversas anteriores.

# 1. Resumo

O projeto tem como objetivo criar uma aplicação desktop única para transformar uma imagem de referência em Pixel Art e, ao final, gerar uma matriz utilizável como molde. O fluxo reúne geração artística via IA, levantamento e seleção de paletas por áreas, matriz lógica 100×100, simplificação para 50 cores, edição manual e geração de grade, legenda e códigos. O desenvolvimento está sendo feito de forma iterativa, com validação da usuária a cada etapa relevante.

# 2. Objetivo

Existir um único aplicativo capaz de conduzir todo o processo, da imagem original até o molde final, mantendo controle visual do usuário e preservando as decisões já validadas.

# 3. Contexto

O projeto nasceu de testes para transformar imagens em Pixel Art com qualidade suficiente para uso como referência/molde. Métodos puramente algorítmicos apresentaram limitações visuais, levando à adoção de uma etapa artística via IA e de etapas determinísticas posteriores para escala, paleta, edição e acabamento.

# 4. Escopo

Incluído no projeto:

Entrada e preview da imagem original.

Criação/importação de Pixel Art via IA e aprovação/recriação.

Seleção de regiões nomeadas e levantamento de paletas por área.

Seleção de cores essenciais com exportação JSON/TXT/CSV.

Enquadramento em matriz lógica 100×100.

Simplificação da imagem para 50 cores.

Edição manual por célula lógica.

Exportação da matriz técnica 100×100 e versões de visualização.

Criação de grade, legenda, códigos e molde final.

Salvamento e retomada do projeto.

# 5. Estado atual

Status: Em andamento.

## O que já foi feito

Seletor de áreas/paleta desenvolvido e evoluído até pixel_art_palette_selector_v0_6_1.

Editor manual desenvolvido e aprovado na versão pixel_art_manual_editor_v0_1_4.

Pattern Generator desenvolvido e aprovado na versão pixel_art_pattern_generator_v0_1.

Testes de escala 50×50 e 100×100; 100×100 foi aprovada como padrão.

Testes com 35 e 50 cores; 50 cores foi aprovada como padrão.

Estrutura do sistema unificado v0.1 criada.

Backlog e template central de documentação criados.

## O que já funciona

Carregamento de imagem na v0.1 unificada.

Navegação por etapas e checkpoints de aprovação na v0.1.

Salvamento/abertura básica do estado em .pixelart.json.

Fluxos aprovados separadamente para paleta, edição manual e molde.

## O que ainda não foi integrado no sistema unificado

Áreas, paletas e seleção de cores essenciais.

Matriz 100×100.

Simplificação para 50 cores.

Editor manual.

Pattern Generator.

Geração direta via IA.

Pacote de projeto portátil e exportação final centralizada.

# 6. Tecnologias, ferramentas e recursos

| Item | Utilização no projeto |
| --- | --- |
| Python | Lógica principal do aplicativo e processamento das imagens. |
| PySide6 | Interface gráfica desktop. |
| Pillow | Leitura, geração e exportação de imagens. |
| NumPy | Manipulação da matriz de pixels. |
| scikit-image | Conversões/medidas de cor usadas no módulo de paleta. |
| IA de geração de imagem | Criação artística da Pixel Art a partir da imagem original. |
| JSON / TXT / CSV | Persistência e exportação de paletas, legendas e estado. |

# 7. Estrutura do projeto

Estrutura atual de referência em D:\Pixel Art:

01.Criação pixel art — versões antigas de pixelização clássica; etapa substituída conceitualmente por IA.

02.Paleta de cores — versões do seletor de paleta; referência principal v0_6_1.

03.Editor manual — editor aprovado; referência v0_1_4.

04.Molde e acabamento — Pattern Generator aprovado; referência v0_1.

Imagens — referências, testes e comparativos.

pixel_art_algorithm_lab — laboratório de métodos de pixelização.

Sistema unificado — nova aplicação que integrará todas as etapas.

# 8. Requisitos

## Requisitos obrigatórios

Matriz lógica padrão 100×100.

Paleta simplificada padrão de 50 cores.

Cores essenciais selecionadas pela usuária devem ser protegidas.

Uma cor sólida por célula na matriz técnica.

Não usar dithering aleatório.

Evitar interpolação e média de cores.

Permitir edição manual.

Manter checkpoints de aprovação entre transformações visuais importantes.

Grade visual não pode alterar a matriz técnica nem entrar na contagem da paleta.

Não remover funcionalidades aprovadas ao integrar módulos.

## Requisitos desejáveis

Projeto portátil e reabertura no ponto salvo.

Avisos antes de invalidar etapas posteriores.

PDF/molde pronto para impressão.

Detecção/sugestão de correção para grandes blocos sólidos.

# 9. Restrições

Não tratar preview ampliado como matriz técnica.

Não usar Median Cut simples como solução final de simplificação sem respeitar cores essenciais.

Não reescrever módulos aprovados sem necessidade; priorizar reaproveitamento/refatoração.

Geração via IA deve ficar desacoplada da interface para permitir troca futura de serviço/modelo.

# 10. Regras específicas do projeto

Antes de uma mudança estrutural importante, explicar a proposta e o motivo.

Alterações relevantes devem ser validadas pela usuária.

Atualizar BACKLOG.md e este template após evoluções importantes.

Manter histórico das decisões que alterem o fluxo, escala, paleta ou arquitetura.

Não apagar dados ou invalidar etapas silenciosamente.

# 11. Decisões importantes

| Data | Decisão | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 04/10/2026 | Adotar matriz lógica 100×100. | 50×50 perdeu detalhes perceptíveis. |
| 04/10/2026 | Adotar simplificação padrão de 50 cores. | 50 cores apresentou qualidade superior à versão de 35. |
| 04/10/2026 | Manter edição manual após simplificação. | Permite corrigir blocos sólidos e detalhes localizados. |
| 04/10/2026 | Usar grade como camada visual. | A grade melhora a leitura da Pixel Art sem alterar a matriz/paleta. |
| 06/10/2026 | Unificar todas as etapas em um único aplicativo. | Reduz troca entre programas e permite estado compartilhado. |
| 06/10/2026 | Manter backlog + template atualizados. | Garantir continuidade e documentação da evolução. |

# 12. Preferências específicas para este projeto

Desenvolver de forma incremental, validando um módulo/versão por vez.

Explicar o que mudou e por quê.

Preservar as decisões já aprovadas até que exista motivo claro para revisá-las.

Quando houver oportunidade de melhoria relevante, apresentar a sugestão antes de incorporá-la como decisão definitiva.

# 13. Problemas conhecidos

## Grandes blocos sólidos após simplificação

Descrição: regiões 4-conectadas muito grandes de uma mesma cor podem reduzir volume e textura.

Impacto: algumas áreas parecem chapadas mesmo usando 50 cores.

Situação atual: contornado pela edição manual; melhoria automática permanece no backlog.

Solução futura possível: detectar componentes grandes e recuperar nuances da própria paleta guiadas pela matriz anterior à simplificação.

## Preview ampliado x matriz técnica

Descrição: previews 800×800 podem representar uma grade lógica 100×100.

Situação atual: resolvido no editor v0.1.4 com exportação específica da matriz técnica real 100×100.

# 14. Próximos passos

Avaliar a integração de Áreas + Paletas + Cores Essenciais na v0.2.

Registrar o feedback da v0.2 no backlog e neste documento.

Após aprovação da v0.2, integrar a matriz lógica 100×100.

Adicionar contador por área, total bruto e total de RGBs únicos.

Depois da validação da v0.2, integrar a matriz 100×100 e a simplificação para 50 cores.

# 15. Referências e materiais relacionados

02.Paleta de cores/pixel_art_palette_selector_v0_6_1

03.Editor manual/pixel_art_manual_editor_v0_1_4

04.Molde e acabamento/pixel_art_pattern_generator_v0_1

Imagens/Comparativo imagem vs pixel

Imagens/Imagens teste escala + paleta

pixel_art_algorithm_lab

docs/BACKLOG.md

# 16. Histórico importante

| Data | Alteração ou acontecimento |
| --- | --- |
| 04/10/2026 | Validados os padrões 100×100 e 50 cores; necessidade de edição manual consolidada. |
| 04/10/2026 | Editor manual aprovado após evolução até v0.1.4. |
| 04/10/2026 | Pattern Generator aprovado na v0.1. |
| 06/10/2026 | Decisão de abandonar a migração para Codex e continuar a unificação diretamente com ChatGPT. |
| 06/10/2026 | Criada a estrutura unificada v0.1. |
| 06/10/2026 | Criados backlog oficial e template central do projeto. |

## Ponto de retomada

Última atualização: 06/10/2026

Última atividade realizada: criação da v0.1 estrutural do sistema unificado e da documentação oficial.

Onde parei: v0.2 pronta para avaliação da usuária.

Próxima ação recomendada: receber a avaliação da v0.2; depois iniciar a integração da matriz lógica 100×100.

Observações para retomar: não iniciar a próxima integração antes de registrar o feedback da v0.2.

# 17. Observações

Este documento deve ser atualizado junto com o BACKLOG.md sempre que houver uma decisão, nova funcionalidade importante, mudança de status, problema relevante ou avanço de versão.

Orientações para assistentes de IA:

Considere este arquivo como ponto de entrada principal para compreender o projeto.

Consulte o BACKLOG.md para atividades futuras e status.

Considere datas, versões e decisões aprovadas para identificar a informação mais atual.

Não trate ideias de backlog como decisões definitivas.

Não invente informações para preencher lacunas.

Preserve módulos já aprovados e evite regressões.

## Atualização de versão — v0.2

A estrutura da v0.1 foi avaliada e aprovada. A v0.2 integra os módulos de Áreas e Paletas e Cores Essenciais ao sistema unificado, reaproveitando a lógica validada do pixel_art_palette_selector_v0_6_1.

Máscaras e áreas nomeadas.

Paleta agrupada por área.

Hover de área e de cor.

Seleção de essenciais por cartão ou clique na imagem.

Contador por área, total bruto e total de RGBs únicos.

Exportações JSON, CSV e TXT.

Persistência de máscaras/paletas/seleções no arquivo .pixelart.json.

## Correção v0.2.1 — preview de imagem

Durante a avaliação da v0.2 foi identificado que imagens verticais podiam aparecer cortadas no preview da etapa de Pixel Art. O arquivo original permanecia íntegro; o problema era exclusivamente de apresentação.

A correção substituiu a exibição baseada em QLabel/setPixmap por um componente que desenha a imagem com QPainter, preservando proporção e encaixando a imagem inteira dentro da área disponível.

## Correção v0.2.2 — canvas das etapas 3 e 4

Durante a avaliação da v0.2.1 foi identificado que a imagem podia parecer cortada nas etapas Áreas e paletas e Cores essenciais. O arquivo e as máscaras continuavam íntegros; o problema era de layout: o MaskCanvas tinha altura mínima grande demais e podia ficar parcialmente escondido pelo rodapé.

A correção reduziu o tamanho mínimo obrigatório do canvas e definiu política expansível, permitindo que a área de edição se adapte ao espaço disponível e mantenha a imagem inteira visível com proporção preservada.

## Melhorias de usabilidade — v0.2.3

Na avaliação da etapa 3, a imagem inteira passou a caber no canvas, mas ficou pequena para selecionar detalhes; também foram identificados rótulos de botões cortados.

Zoom por roda do mouse e botões +/−.

Pan por botão do meio ou Shift + arrastar.

Botão Ajustar para retornar ao enquadramento completo.

Máscaras permanecem sincronizadas às coordenadas reais durante zoom/pan.

Rótulos visíveis encurtados e tooltips com a ação completa.

## Atualização de direção — v0.2.4

Após avaliar a integração inicial de paletas, foi decidido reduzir a fragmentação visual do fluxo: criação de áreas, análise das paletas e seleção/revisão de cores essenciais passam a ocorrer na mesma etapa.

As antigas etapas 3 (Áreas e paletas) e 4 (Cores essenciais) foram unificadas.

Foi aprovada a opção de menu lateral recolhível para liberar espaço útil da aplicação.

Foi criada uma visão consolidada com todos os RGBs essenciais únicos, sem separação por área.

As cores consolidadas são ordenadas para aproximar tons visualmente semelhantes.

A interface mostra a essencial mais próxima e a distância ΔE para ajudar a detectar redundâncias.

Um RGB pode ser removido do conjunto essencial diretamente na visão consolidada.

O zoom foi redesenhado para usar a posição do cursor como âncora e permitir pan real pela imagem ampliada.

Fluxo atual de etapas: 1. Imagem → 2. Pixel Art IA → 3. Áreas, paletas e cores essenciais → 4. Matriz 100×100 → 5. Simplificação 50 cores → 6. Edição manual → 7. Molde e legenda → 8. Exportar.

## Ponto de retomada — 13/10/2026

Última atividade: desenvolvimento da v0.2.4 com revisão consolidada de essenciais, zoom/pan redesenhado e menu lateral recolhível.

Próxima ação: avaliação da v0.2.4 pela usuária. Se aprovada, a próxima integração prevista é a matriz lógica 100×100.

## Ajuste de layout — v0.2.5

Na avaliação da v0.2.4, foi identificado que a etapa 3 ainda dedicava espaço vertical demais ao cabeçalho e aos controles. Isso diminuía a imagem, apesar de ela ser o principal elemento de trabalho para seleção das áreas.

A referência visual voltou a ser o pixel_art_palette_selector_v0_6.

Imagem e paletas devem ocupar aproximadamente metade da largura cada.

O cabeçalho da etapa foi reduzido.

Os controles foram reunidos em uma única barra compacta.

As exportações foram movidas para o cabeçalho do painel direito.

Instruções longas foram retiradas da área principal e mantidas em tooltips.

O zoom passa a ser recurso de precisão, não solução para uma imagem pequena.

## Ponto de retomada — v0.2.5

Próxima ação: avaliar se o novo layout devolve à imagem o tamanho necessário para seleção confortável das áreas e se a divisão imagem/paletas está próxima do comportamento aprovado na aplicação antiga.

## Integração da Matriz 100×100 — v0.3

A etapa 4 foi integrada ao sistema unificado. Ela converte a Pixel Art aprovada em uma matriz lógica real de 100×100 antes de qualquer simplificação para 50 cores.

A imagem inteira é dividida em 10.000 regiões correspondentes às células da matriz.

A mediana local é usada somente como referência para escolher uma cor representativa.

A cor final de cada célula é sempre um RGB que existe realmente dentro da região de origem.

Não há interpolação e não é criado um RGB médio artificial.

Pixel Art e matriz são apresentadas lado a lado para validação.

A grade é opcional e exclusivamente visual.

A matriz técnica pode ser exportada como PNG real 100×100.

A matriz também é persistida dentro do arquivo de projeto.

## Ponto de retomada — v0.3

Próxima ação: a usuária deve avaliar visualmente a matriz 100×100 e confirmar se o enquadramento mantém a qualidade esperada. Após aprovação, a próxima integração será a simplificação padrão para 50 cores com proteção das cores essenciais.

## Checkpoint — Matriz 100×100 aprovada

A v0.3 foi aprovada para continuidade. A matriz lógica 100×100 passa a ser a fonte técnica para a etapa seguinte.

## Integração da simplificação para 50 cores — v0.4

A etapa 5 passa a gerar a paleta final de 50 cores sem alterar a geometria da matriz.

Cores essenciais únicas entram primeiro e permanecem com RGB exato.

As vagas restantes são preenchidas por RGBs reais existentes na matriz 100×100.

A escolha complementar busca diversidade cromática em Lab sem ignorar frequência.

Cada célula da matriz é remapeada para a cor final mais próxima em Lab.

Não é aplicado dithering.

Essenciais que não aparecem naturalmente são forçadas preferencialmente dentro da área onde foram selecionadas.

A etapa só pode ser aprovada com exatamente 50 cores e todas as essenciais presentes.

## Ponto de retomada — v0.4

Próxima ação: avaliar visualmente a simplificação de 50 cores e confirmar se as cores essenciais e a qualidade geral foram preservadas. Após aprovação, integrar o editor manual v0.1.4 ao sistema unificado.

## Checkpoint — Simplificação de 50 cores aprovada

A v0.4 foi aprovada para continuidade. A matriz simplificada passa a ser a entrada oficial da edição manual.

## Integração do Editor Manual — v0.5

A etapa 6 incorpora a lógica validada no pixel_art_manual_editor_v0_1_4 diretamente no sistema unificado.

Clique pinta a célula lógica 100×100 inteira.

Arrastar pinta várias células.

Clique direito funciona como conta-gotas.

Desfazer/refazer e grade opcional permanecem disponíveis.

Hover da paleta destaca as células correspondentes.

Somente as 50 cores finais podem ser usadas.

Essenciais são agrupadas pelas áreas de origem; complementares ficam em grupo próprio.

A edição é persistida no arquivo do projeto.

Exportações: matriz técnica 100×100, preview ampliado e versão com grade.

A assinatura da simplificação foi corrigida para SHA-256 estável.

## Ponto de retomada — v0.5

Próxima ação: avaliar o Editor Manual integrado. Após aprovação, integrar o Pattern Generator na etapa Molde e Legenda.

## Checkpoint — v0.5 aprovada

A integração do Editor Manual foi aprovada. Como melhoria adicional, foi solicitado padronizar o recurso de zoom nas duas etapas que exigem trabalho visual de precisão.

## Melhoria de navegação — v0.5.1

A seleção de áreas mantém zoom/pan como comportamento oficial.

A edição manual passa a ter zoom pela roda do mouse e botões +/−.

O zoom da edição manual é ancorado na posição do cursor.

Pan disponível pelo botão do meio ou Shift + arrastar.

Botão Ajustar retorna à visualização completa.

Zoom e pan não alteram coordenadas das máscaras ou das células 100×100.

## Ponto de retomada — v0.5.1

Próxima ação: validar o zoom/pan na edição manual. Após aprovação, seguir para a integração da etapa Molde e Legenda com base no Pattern Generator aprovado.

## Checkpoint — v0.5.1 aprovada

A melhoria de zoom/pan foi aprovada. O próximo ajuste solicitado concentra-se na experiência de refinamento da paleta da etapa de simplificação.

## Melhoria da simplificação — v0.5.2

A paleta final da etapa 5 passa a ser mostrada com cores parecidas próximas entre si.

Cores essenciais permanecem protegidas e identificadas com estrela.

Cores complementares podem ser marcadas para remoção diretamente na paleta.

Após a marcação, o sistema recria a paleta final mantendo 50 cores.

As vagas liberadas são preenchidas por novas cores mais distintas da matriz 100×100.

A estrutura da pixel art 100×100 permanece intacta durante esse processo.

## Ponto de retomada — v0.5.2

Próxima ação: validar a nova dinâmica de remoção/recriação da paleta final. Após aprovação, seguir para a integração da etapa Molde e Legenda.

## Correção da paleta simplificada — v0.5.3

Na v0.5.2, a imagem simplificada podia ser gerada enquanto o painel da paleta permanecia vazio. A v0.5.3 corrige especificamente esse fluxo.

Componente visual da paleta refeito com controles Qt nativos.

As 50 cores continuam ordenadas por similaridade visual.

Cores complementares podem ser marcadas para remoção.

Cores essenciais continuam protegidas.

Cores removidas ficam excluídas das candidatas ao preenchimento da nova paleta.

Falhas de renderização da paleta agora geram mensagem explícita em vez de deixar estado parcial.

## Ponto de retomada — v0.5.3

Próxima ação: validar se a paleta aparece imediatamente após gerar as 50 cores e se o fluxo de marcar, remover e recriar funciona corretamente.

## Checkpoint — v0.5.3 aprovada

A correção da paleta da simplificação foi aprovada. O fluxo avança para a integração do módulo de Molde e Legenda.

## Integração do Pattern Generator — v0.6

A etapa 7 incorpora o comportamento aprovado no pixel_art_pattern_generator_v0_1 diretamente no sistema unificado.

A matriz final 100×100 é carregada automaticamente da edição manual; na ausência de edição persistida, é usada a simplificação aprovada.

As cores recebem códigos A…Z, Aa, Ab… em ordem estável de frequência.

Cada célula do molde exibe o código correspondente à sua cor.

Linhas e colunas são numeradas de 1 a 100.

A interface apresenta o preview do molde e uma tabela completa da legenda.

A legenda contém código, amostra, HEX, RGB, número de células e percentual.

Exportações da etapa: PNG do molde, PNG da legenda, JSON, CSV e TXT.

O resultado é vinculado à assinatura da matriz final e é invalidado se uma etapa anterior mudar.

## Ponto de retomada — v0.6

Próxima ação: avaliar a integração do Molde e Legenda. Após aprovação, integrar a etapa 8 — Central de Exportação, reunindo as saídas finais do projeto.